**VIZUELNI PREGLED NAKON ZAVRŠETKA RADOVA NA TUNELU BR. 206**

Povodom završetka radova, dana 02.12.2019. godine predstavnici ŽICG su, zajedno sa predstavnikom Izvođača radova, obišli i izvršili vizuelni pregled Tunela br. 206 u cilju konstatovanja postojećeg stanja na terenu nakon završetka radova.

Tokom obilaska su vršene provjere da li je gradilište raščišćeno i vraćeno u prvobitno stanje, da li je stanje gornjeg stroja u tunelima zadovoljavajuće, itd.

Sve uočene nedostatke Izvođač će otkloniti u narednom periodu.

Slijede aktivnosti na sprovodjenju tehničkog pregleda izvedenih radova, nakon čega će započeti garantni period.

 

 